## Slide 1
Carrier Tracking
Team FFFMNSV

## Slide 2
Allgemein
Ziel: Ermittlung der Position der Ladungsträger in einem Raum mittels QR-Code auf den Ladungsträgern und Kamera an der Decke welche den QR-Code scannt.
Wir wollen eine Software entwickeln, die eine zeitnahe Übersicht (innerhalb der letzten 5 Min) über die Ladungsträger in einem vorher von uns festgelegten Bereich in einem Raum anzeigt. Kamerabereiche und Stationen können selbst definiert werden und beliebig erweitert werden

## Slide 3
Rollenverteilung
Scrum Master: Viktor Dötzel
Product Owner: Sebastian Hartmann, Felix Filser
Dev-Team: Niko Burkert, Fabian Bösel, Florian Kovacsik, Moritz Nentwig

## Slide 4
Station erstellen – mit Raumaufteilung aus dem 2D Plan (manuell)
Kameras anlegen (Position, Sichtfeld)
Ladungsträger anlegen (QR Code generieren/zuweisen falls vorhanden)
  Ladungsträgertyp (Daraus ergibt sich später die Form)
  bei Erstellen eines neuen Ladungsträgers → Update der Positionen
Kamera nimmt regelmäßig Bild(er) auf → Update der Positionen (zyklisch)
Ablauf

## Slide 5
ProjektStart
Zum Projektstart haben wir als Gruppe den Poduct Backlog erstellt und die einzelnen Funktionalitäten priorisiert.

## Slide 6
Sprint 1:
Ziel: Aufgabenbereiche aufteilen und Projektumgebung einrichten
  GUI Gerüst angelegt
  Projektanforderungen unter realitätsnahen Bedinungen simuliert:
      Aufnahme Kamerabild (Qualität/Auflösung)
      Test von verschiedenen Größen der QR Codes
  Klassendiagramm für Abläufe erstellt
  Projektumgebung einrichten: Mailkontakte, Github, Zeiterfassungen etc.

## Slide 7
Sprint II:
Ziel: Teilbereiche implementieren und Funktionen realisieren
  Manuelles Zeichen der Wände in Unity auf 2D Plan zur Raumeingerenzung
  Manuelles Platzieren/Hinzufügen von Kameras und Festlegung der Positionen
  Einbindung einer bereits gegebenen QR Erkennungsbliothek in Unity
  JSON – Sichern und Laden von erstellten Objekten (Stationen/Ladungsträger/..)
  Github Repo nach Problemen neu aufgebaut

## Slide 8
Meilenstein (aktueller Stand)
Ziel: Zusammenführung aller Funktionen in Unity
  Implementierung QR Code Erkennung
  Test auf Funktionalität
  Fertigstellung “Prototyp” – manuelles Einlesen und Bereitstellen der zu scannenden Bilder

## Slide 9
Demo